PROYECTO: PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MINISTERIAL
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA – VERSIÓN AMPLIADA 3 (CONSOLIDADA)

1. Objetivo y alcance del documento

Este documento consolida los requisitos funcionales y operativos aportados por el Ministerio (Versión Ampliada 3) y define un plan de ejecución cerrando: alcance, metodología, cronograma (máx. 8 semanas), entregables verificables, criterios de aceptación, presupuesto, forma de pago, garantía y mantenimiento.

2. Alcance funcional (Gabinete 4–5 usuarios)

Gestión documental integral: recepción, clasificación, registro oficial de entrada/salida, numeración correlativa, QR y maquetación institucional.

Seguimiento administrativo: expedientes, plazos, alertas, recordatorios y archivo institucional por entidad.

IA institucional (RAG) con supervisión: resúmenes, borradores oficiales, propuestas de respuesta, coherencia terminológica y trazabilidad.

Generación de contenidos institucionales: propuestas semanales por sectores del Ministerio (con citación y fuentes abiertas).

Multimedia: transcripción de audio/vídeo, extracción de texto de imágenes/escaneos, resúmenes ejecutivos y traducción multilingüe.

Firma electrónica: trazabilidad completa del ciclo de firma, integridad (hash) y rutas alternativas.

Escaneo de documentación abultada/encuadernada: integración con escáneres y OCR robusto por lotes.

3. Requisitos operativos clave (Versión Ampliada 3)

3.1 Gestión documental y registro

Identificación del canal de entrada y procedencia; sello de entrada (fecha/hora) y registro automático.

Clasificación de salida (gabinete vs. salida institucional), numeración correlativa y generación de código QR por expediente.

Maquetación con membrete, márgenes y formato institucional listo para impresión.

3.2 Seguimiento administrativo y trazabilidad

Detección automática de si un documento requiere respuesta y propuesta de plazo.

Recordatorio automático al responsable cuando se excede el plazo (email).

Archivo institucional por entidad (creación automática si no existe) y conservación de acuses de recibo.

3.3 Contenidos institucionales

Propuesta semanal de artículos por sectores (transportes, puertos, telecomunicaciones, IA, correos, regulación, etc.).

Extracción de información de fuentes abiertas, respetando normas de citación y evitando reproducción literal de contenido protegido.

3.4 Multimedia, imagen y voz

Transcripción de audios y vídeos a texto editable, con resumen ejecutivo.

Extracción de texto de imágenes y escaneos (OCR) y generación de versión editable/estructurada.

Traducción y entrega de versiones resumidas y completas en español y en el idioma original cuando aplique.

3.5 Idiomas de trabajo

Operación nativa y fluida en: Español, Francés, Inglés, Ruso y Chino.

Traducción bidireccional entre idiomas de trabajo, resúmenes multilingües y coherencia terminológica.

Cuando un documento no esté en español: traducción automática, resumen ejecutivo en español y conservación del original para archivo.

3.6 Firma electrónica (trazabilidad e integridad)

Registro de autor y autoridad firmante; identificación del tipo de firma (institucional/avanzada/manuscrita digitalizada).

Asociación del documento firmado al expediente; generación de hash; vinculación con número de registro, QR y sello de tiempo.

Procedimiento mínimo: borrador → validación jerárquica → envío a firma → archivo de versión firmada → histórico de versiones.

Ruta alternativa predefinida en ausencia del firmante principal para evitar paralización administrativa.

3.7 Escaneo de documentos abultados/encuadernados

Integración con escáneres capaces de procesar expedientes extensos, contratos y anexos, libros de actas, etc.

Digitalización por lotes y alta resolución; OCR página a página y global; reconstrucción automática del orden documental.

Extracción estructurada (títulos, sellos, firmas, numeración interna) y conversión a formato editable/clasificable.

Advertencia técnica si existen grapas/encuadernación/grosor elevado, propuesta de método de escaneo y protección de integridad.

4. Arquitectura propuesta (alto nivel)

Capa de ingesta: carga manual + importación por lotes + integración con escáneres; OCR y normalización.

Repositorio documental: almacenamiento seguro, control de versiones, metadatos, expediente y acuse de recibo.

Indexación y búsqueda: motor de búsqueda + vectorización (RAG) para consulta y redacción asistida.

Capa IA (RAG): respuestas y borradores con trazabilidad, fuentes citables y reglas de jerarquía/estilo institucional.

Panel web: bandejas de entrada/salida, expedientes, plazos/alertas, firma electrónica, agenda y reportes.

Seguridad y auditoría: roles/permisos, logs, trazabilidad completa y evidencia por operación.

5. Método de desarrollo y garantía de calidad

Ejecución full-time con apoyo de varios desarrolladores para trabajo paralelo (reducción de plazos).

Entregas por hitos con validación (passing criteria) y acta de conformidad por cada etapa.

Pruebas con casos reales desde la semana 3; registro de incidencias y correcciones con trazabilidad.

IA supervisada (human-in-the-loop): se prioriza precisión, coherencia institucional y control de riesgos.

Documentación continua: manual técnico + manual de usuario + evidencias de pruebas.

6. Cronograma (máx. 8 semanas)

Plazo máximo contractual: 8 semanas. Ejecución prevista: 6 semanas de desarrollo + 2 semanas de estabilización/ajustes finales.

Semanas 1–2 (Hito 1): arquitectura, seguridad, roles/permisos, logs y trazabilidad; documentación base.

Semanas 3–4 (Hito 2): OCR/ingesta, registro entrada/salida, clasificación y archivo institucional por entidad.

Semana 5 (Hito 3): IA/RAG institucional + expedientes/plazos/alertas + borradores/resúmenes con trazabilidad.

Semanas 6–8 (Hito 4): multimedia + multidioma + firma electrónica + escaneo avanzado + estabilización, formación y cierre.

7. Entregables

Código fuente y repositorio bajo custodia institucional.

Documentación técnica y funcional por módulo, incluyendo configuración y despliegue.

Manual de usuario (operativo) para el gabinete y guía de administración.

Evidencias de pruebas (casos reales, logs, reportes) y actas de conformidad por hito.

Entrega final: sistema operativo, material de formación y acta final de cierre.

8. Presupuesto y condiciones económicas

Coste de desarrollo (incluye alcance ampliado – Versión 3): $7,920.00.

Mantenimiento mensual (post-garantía): $300.00/mes.

Condición bancaria: el cliente asume costes de cambio de divisa y comisiones asociadas a transferencias.

No incluye (si aplica): costes cloud/hosting, licencias externas, consumo de tokens IA o proveedores de firma electrónica, salvo acuerdo expreso.

9. Esquema de pagos por hitos (con anticipo 20%)

El anticipo reserva capacidad técnica y habilita el inicio inmediato. Cada pago está condicionado a validación funcional, entrega de código y documentación del hito.

| Pago | Periodo | % | Importe (USD) | Método | Passing criteria (condición) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anticipo (Reserva) | Inicio | 20% | $1,584.00 | Transferencia bancaria | Firma + accesos acordados + designación de responsable + confirmación de inicio |
| Hito 1 | Semanas 1–2 | 16% | $1,267.20 | Transferencia bancaria | Arquitectura/seguridad + RBAC + trazabilidad/logs + documentación + acta |
| Hito 2 | Semanas 3–4 | 16% | $1,267.20 | Transferencia bancaria | OCR/ingesta + registro entrada/salida + archivo por entidad + pruebas reales + acta |
| Hito 3 | Semana 5 | 24% | $1,900.80 | Transferencia bancaria | RAG institucional + panel expedientes/plazos/alertas + registro Q&A + pruebas + acta |
| Hito 4 | Semanas 6–8 | 24% | $1,900.80 | Transferencia bancaria | Multimedia + multidioma + firma electrónica + escaneo avanzado + estabilización + formación + entrega final + acta final |

Plazo de pago recomendado: 5 días hábiles tras la firma del acta de conformidad de cada hito.

10. Garantía y mantenimiento

Garantía operativa: 6 meses tras la entrega final (acta final).

Durante la garantía se corrigen incidencias críticas sin coste adicional (según severidad y alcance pactados).

Inicio del mantenimiento: el mantenimiento mensual comienza después de finalizar el periodo de garantía.

Alcance del mantenimiento (300 USD/mes):

Soporte técnico-funcional y resolución de incidencias.

Ajustes evolutivos menores y optimización de rendimiento/estabilidad.

Entrenamiento continuo de la IA: incorporación controlada de nueva información autorizada, actualización del repositorio RAG y ajuste fino de prompts/reglas.

Informe mensual breve: incidencias, mejoras aplicadas y recomendaciones.

11. Asistencia y diferencia horaria

Soporte asíncrono prioritario por chat con trazabilidad de incidencias.

Ventana horaria acordada en la zona del cliente para incidencias críticas.

Críticas: respuesta ≤ 2 horas dentro de la ventana acordada; no críticas: ≤ 24 horas.

12. Dependencias y dudas para cerrar (a confirmar por el Ministerio)

Plantillas oficiales (membrete, formatos, numeración) y ejemplos de documentos reales (anonimizados si aplica).

Definición del flujo jerárquico de validación y firma (quién valida y quién firma en cada tipo de documento).

Proveedor o método de firma electrónica (si existe) y requisitos legales/administrativos asociados.

Infraestructura objetivo: servidor local / nube / entorno híbrido (y responsable de costes cloud).

Cuentas/canales para recordatorios por email y reglas de archivo institucional.

Prioridad y volumen esperado por idioma (ES/FR/EN/RU/ZH) y glosario institucional si existe.

Requisitos de retención y políticas de seguridad (accesos, auditoría, copias de seguridad).

13. Cierre

Con la información recibida hasta el momento, el alcance queda definido y es plenamente ejecutable dentro del plazo máximo de 8 semanas, con entregables verificables por hitos. Quedamos a la espera de resolver las dudas del apartado 12 para iniciar formalmente.